# Documenta??o Completa SGPI Analista v2.0

# README

# Índice da Documentação — SGPI Analista v2.0

Esta pasta contém a documentação oficial do projeto de gestão de demandas e portfólio da área de CSC / Processos Integrados.

## Documentos principais

Arquivo    |    Finalidade

---    |    ---

`Documento_Completo_SGPI_Analista_v2.docx`    |    Versão consolidada em Microsoft Word, editável

`00-documento-mestre.md`    |    Documento mestre funcional, técnico e de governança

`01-manual-usuario.md`    |    Manual de operação do sistema

`02-documentacao-tecnica.md`    |    Arquitetura técnica, arquivos, stores, fluxos e validações

`03-dicionario-dados.md`    |    Dicionário de dados da Base Mestre e stores

`04-matriz-rastreabilidade.csv`    |    Matriz requisito-regra-teste-evidência

`05-matriz-raci.md`    |    Papéis e responsabilidades

`06-matriz-testes.md`    |    Matriz de cenários de teste

`07-registro-riscos.md`    |    Registro de riscos do projeto

`08-pendencias-dividas-tecnicas.md`    |    Pendências, lacunas e roadmap técnico

`09-historico-versoes.md`    |    Controle de versões da documentação e marcos do sistema

`10-inventario-projeto.md`    |    Inventário dos arquivos, módulos e fontes

## Observações

? A documentação foi escrita com base no estado real do projeto em `C:\to-do`.

? Funcionalidades não comprovadas pelo código foram registradas como "Não identificado no projeto atual" ou "Pendente".

? O DOCX é gerado a partir dos documentos Markdown para facilitar envio institucional.

# documento mestre

# Documentação Funcional, Técnica e de Governança — Sistema de Gestão de Demandas e Portfólio de Processos Integrados

## 1. Capa do Documento

Campo    |    Informação

---    |    ---

Nome do projeto    |    SGPI Analista v2.0 — Sistema de Gestão de Demandas e Portfólio de Processos Integrados

Área responsável    |    CSC / Processos Integrados

Responsável pelo documento    |    Pendente de definição

Elaboração técnica    |    Codex, com base no projeto local em `C:\to-do`

Versão do documento    |    1.0

Data da documentação    |    14/07/2026, ambiente local America/Sao_Paulo

Status do documento    |    Emitido para validação

Classificação    |    Documento interno de projeto, operação, governança e manutenção

Principal fonte de evidência    |    `index.html`, `js/`, `css/`, `LEIA-ME.txt`, `base/base-atividades-flipe_messias.xlsx`

### Histórico de revisões

Versão    |    Data    |    Autor    |    Descrição    |    Seções impactadas    |    Aprovador    |    Status

---    |    ---:    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

1.0    |    14/07/2026    |    Codex    |    Criação da documentação completa do projeto com base no estado atual do sistema    |    Todas    |    Pendente de definição    |    Emitido para validação

## 2. Controle de Versões

O controle detalhado está mantido em `docs/09-historico-versoes.md`. A versão atual documenta a reorganização do sistema para a estrutura do arquivo Excel de referência: Capa, Leia-me, Lançamentos, Workflow, E1 a E8, Acompanhamento Semanal, Resumo, Cadastros, Auditoria e Carga e Sincronização.

## 3. Sumário Executivo

O SGPI Analista v2.0 é uma aplicação local, estática e executada em navegador para gestão de demandas e portfólio da área de CSC / Processos Integrados. O sistema transforma a planilha `base-atividades-flipe_messias.xlsx` em uma plataforma digital operável, mantendo o Excel como referência estrutural e como canal de sincronização bidirecional.

O problema de negócio tratado é a necessidade de controlar demandas, atividades, workflow, critérios de governança, acompanhamento semanal, indicadores, ganhos e auditoria sem perder a familiaridade e a rastreabilidade da planilha. A solução centraliza a Base Mestre de Lançamentos, calcula automaticamente o Workflow E1-E8, permite edição controlada dos critérios por etapa, consolida indicadores e exporta/importa um arquivo Excel reimportável.

Público-alvo:

? Analistas de Processos Integrados.

? Supervisora e gestão da área.

? Áreas solicitantes e usuários-chave, como partes envolvidas no workflow.

? Auditores ou responsáveis por rastreabilidade, quando aplicável.

Benefícios principais:

? Base única de atividades por perfil.

? Workflow derivado, reduzindo retrabalho manual no tracker.

? Critérios E1-E8 com evidências e observações.

? Importação com relatório de diferenças.

? Export completo reimportável.

? Auditoria local de alterações.

? Indicadores executivos, ganhos e funil do workflow.

Estágio atual: aplicação funcional local, sem framework/bundler, com IndexedDB v2, parser/exporter Excel, páginas reorganizadas e validação de domínio via `SGPIA.autoteste()`.

## 4. Visão Geral da Solução

### Conceito

A solução opera como uma cópia digital da planilha de referência. A Base Mestre é a store `lancamentos`. Os critérios de workflow ficam em `criteriosWorkflow`. Reportes semanais ficam em `reportes`. Retorno da gestora fica em `retorno`. Metadados e sincronização ficam em `metadados`. A trilha de governança fica em `auditoria`.

### Single Source of Truth

O Single Source of Truth operacional é a Base Mestre de Lançamentos no sistema, persistida no IndexedDB do perfil ativo. O Excel é o formato de entrada/saída e referência estrutural. O Workflow não é fonte de dados: é sempre derivado.

### Diagrama funcional textual

Excel de referência

↓ importação com relatório de diferenças

Lançamentos / Base Mestre

↓ cria ou vincula critérios por ID

E1 → E2 → E3 GATE → E4 → E5 GATE → E6 → E7 → E8

↓ derivações puras

Workflow automático / Funil / Gates / Bloqueios

↓ consolidações

Capa / Resumo / Acompanhamento Semanal / Auditoria

↓ export completo

Excel atualizado e reimportável

### Fluxo operacional de referência

1. Solicitação.

2. Triagem e Classificação.

3. Levantamento e Alinhamento.

4. Desenvolvimento e Execução.

5. Validação e Homologação.

6. Ajustes e Refinamentos.

7. Implantação e Entrega.

8. Acompanhamento Pós-Entrega.

## 5. Escopo do Projeto

### Dentro do escopo

? Seleção de perfil local.

? Importação de planilha `.xlsx`.

? Detecção de cabeçalho com margem visual em Lançamentos e etapas.

? CRUD lógico de Lançamentos.

? Geração automática de ID por prefixo.

? Criação automática de registros E1-E8 ao criar lançamento.

? Edição de critérios, evidência e observação por etapa.

? Workflow automático derivado.

? Capa executiva.

? Acompanhamento Semanal.

? Retorno da Gestora integrado ao Acompanhamento Semanal.

? Resumo analítico.

? Cadastros como referência central.

? Auditoria com filtros e export CSV.

? Export completo de workbook reimportável.

? Modo de contingência em localStorage quando IndexedDB falha.

### Fora do escopo atual

? Autenticação corporativa integrada.

? Controle real de permissões por usuário.

? Backend centralizado.

? Banco SQL.

? Integração com Power Automate, APIs corporativas ou SharePoint.

? Edição governada de Cadastros com workflow de aprovação.

? Assinatura digital ou aprovação formal por usuário autenticado.

? Estilos premium completos do Excel original no export.

### Restrições

? App estático em navegador.

? Sem frameworks, bundlers, Dexie ou módulos ES.

? Dependência de CDN para SheetJS e Chart.js.

? Persistência local por navegador/perfil.

? Export depende de download ou `showSaveFilePicker`.

? Auditoria registra ações locais, mas não autentica identidade corporativa.

### Premissas

? O usuário seleciona o perfil correto.

? IDs do arquivo importado pertencem ao prefixo do perfil.

? A planilha segue estrutura detectável do modelo.

? O navegador possui IndexedDB habilitado.

? O usuário exporta a planilha após edições relevantes.

## 6. Personas, Usuários e Perfis de Acesso

Perfil    |    Responsabilidades    |    Módulos acessados    |    Edita    |    Consulta    |    Restrições

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

Área Solicitante    |    Informar necessidade, contexto, impacto e evidências    |    E1, Lançamentos indiretamente    |    Não identificado no projeto atual    |    Status, quando disponibilizado    |    Não define solução técnica

Usuário-chave    |    Homologar entrega e registrar aceite    |    E5, Acompanhamento Semanal    |    Evidências/pareceres, conceitualmente    |    Workflow e resultados    |    Controle técnico de permissão não implementado

Analista de Processos Integrados    |    Operar lançamentos, critérios e reportes    |    Todos os módulos    |    Lançamentos, E1-E8, reporte    |    Todos    |    Deve preservar histórico

Gestor de Processos Integrados    |    Acompanhar portfólio e decisões    |    Capa, Resumo, Workflow, Acompanhamento, Auditoria    |    Retorno da gestora por arquivo externo    |    Todos    |    Aprovação formal não autenticada

Supervisora    |    Governança e priorização    |    Capa, Resumo, Acompanhamento, Auditoria    |    Não identificado no projeto atual    |    Todos    |    Sem perfil técnico separado

Áreas de Apoio    |    Atuar em dependências    |    Acompanhamento, Workflow    |    Não identificado no projeto atual    |    Demanda relacionada    |    Sem perfil técnico separado

Administrador do Sistema    |    Manter código, listas, estrutura e validações    |    Código, Cadastros, Carga    |    Código/configuração    |    Todos    |    Não há painel admin implementado

Auditor    |    Verificar rastreabilidade    |    Auditoria, Workflow, Lançamentos    |    Não    |    Auditoria e histórico    |    Autenticação não implementada

## 7. Papéis e Responsabilidades

### Matriz resumida

Papel    |    Responsabilidade principal    |    Etapas    |    Entregáveis    |    Aprovações    |    Autoridade

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

Solicitante    |    Informar demanda    |    E1    |    Necessidade registrada    |    Recebimento    |    Baixa

Analista PI    |    Executar e manter dados    |    E1-E8    |    Lançamentos, critérios, evidências, reportes    |    Preparação para gates    |    Operacional

Usuário-chave    |    Validar aderência    |    E3, E5    |    Aceite de escopo e homologação    |    Gate E3/E5 conceitual    |    Funcional

Gestão/Supervisora    |    Priorizar e acompanhar    |    E2, E5, Acompanhamento    |    Direcionamentos e retorno    |    Homologação quando aplicável    |    Gerencial

Auditor    |    Verificar rastreabilidade    |    Todas    |    Relatório/auditoria    |    Não aplicável    |    Consulta

A matriz RACI detalhada está em `docs/05-matriz-raci.md`.

## 8. Regras de Governança

Regra    |    Implementação atual    |    Evidência

---    |    ---    |    ---

Demanda possui ID único    |    Validação de duplicados no parser e keyPath `id` em IndexedDB    |    `parser.js`, `db.js`

Registros históricos não são excluídos    |    Cancelamento lógico com Status = Cancelado    |    `app.js`, `sec-lancamentos.js`

Lançamentos é Base Mestre    |    Demais módulos derivam de `estado.lancamentos`    |    `data-api.js`

Workflow é automático    |    Tracker calculado em `workflow.js`    |    `workflow.js`, `sec-workflow.js`

Critérios registrados em E1-E8    |    Store `criteriosWorkflow` e páginas E1-E8    |    `db.js`, `sec-etapas.js`

E3 e E5 são gates    |    Flags `gate` no catálogo e alertas de violação    |    `config.js`, `sec-etapas.js`

Acompanhamento Semanal complementa a base    |    Reportes em store própria, sem substituir lançamentos    |    `config.js`, `sec-reporte.js`

Cadastros é fonte de listas    |    `LISTAS` em `config.js`; tela de consulta    |    `config.js`, `sec-cadastros.js`

Alterações devem ser auditadas    |    Lançamentos, critérios, import/export registram auditoria    |    `app.js`, `db.js`

Evoluções pós-entrega devem gerar nova demanda    |    Documentado no Leia-me; não há bloqueio técnico automático    |    `sec-leia.js`, lacuna técnica

## 9. GATES de Governança

### GATE 01 — Aprovação do Escopo

Item    |    Definição

---    |    ---

Etapa de origem    |    E3 — Levantamento

Regra    |    E3 deve estar concluída para evitar alerta ao iniciar E4

Responsável    |    CSC/PI + solicitante

Aprovador    |    Usuário-chave/solicitante, conforme governança local

Evidência necessária    |    Campo Evidência / Referência e critério 5 da E3

Condição para avanço    |    Todos os critérios E3 concluídos ou N/A

Consequência da reprovação    |    Demanda permanece em E3 ou recebe critérios pendentes/bloqueados

Módulos impactados    |    E3, E4, Workflow, Capa, Resumo, Auditoria

Observação    |    O sistema alerta violação; não trava tecnicamente o trabalho

### GATE 02 — Aprovação da Homologação

Item    |    Definição

---    |    ---

Etapa de origem    |    E5 — Validação

Resultado possível    |    Aprovado, aprovado com ajustes ou bloqueado/reprovado via critérios/status

Responsável    |    Usuário-chave + gestão, quando aplicável

Aprovador    |    Usuário-chave e/ou gestão

Regra de direcionamento    |    E5 concluída libera Ajustes/Entrega sem alerta

Retorno para ajustes    |    E6 registra correções, refinamentos e aceite final

Liberação para implantação    |    E7 deve ocorrer após homologação formal

Observação    |    O sistema alerta E6/E7 quando E5 não está concluído; não trava tecnicamente

### GATE 03 — Aprovação da Implantação

Não identificado como gate técnico separado no projeto atual. A implantação formal está representada pelos critérios de E7 — Entrega, especialmente comunicação, data de conclusão e arquivamento de artefatos. Recomenda-se validar se haverá um terceiro gate formal antes de tratá-lo como regra bloqueante.

## 10. Arquitetura Funcional

Módulo    |    Objetivo    |    Editável    |    Origem dos dados    |    Destino/impacto    |    Evidência

---    |    ---    |    ---:    |    ---    |    ---    |    ---

Capa    |    Visão executiva do portfólio    |    Não    |    Lançamentos, Workflow, metadados    |    Navegação e decisão    |    `sec-capa.js`

Leia-me    |    Manual interno    |    Não    |    Regras documentadas    |    Orientação    |    `sec-leia.js`

Lançamentos    |    Base Mestre    |    Sim    |    Usuário/importação    |    `lancamentos`, auditoria    |    `sec-lancamentos.js`

Workflow    |    Tracker automático    |    Não    |    Critérios E1-E8    |    Funil, gates, indicadores    |    `sec-workflow.js`, `workflow.js`

E1-E8    |    Governança por etapa    |    Sim    |    Critérios por ID/etapa    |    `criteriosWorkflow`, auditoria    |    `sec-etapas.js`

Acompanhamento Semanal    |    Ritual de gestão    |    Sim    |    Reportes, carteira, retorno    |    `reportes`, `retorno`    |    `sec-reporte.js`

Resumo    |    Painel analítico    |    Não    |    Lançamentos, workflow, reportes    |    Decisão, impressão    |    `sec-resumo.js`

Cadastros    |    Listas de referência    |    Não no app atual    |    `config.js`, dados importados    |    Formulários e filtros    |    `sec-cadastros.js`

Auditoria    |    Rastreabilidade    |    Não    |    Store `auditoria`    |    Consulta/export CSV    |    `sec-auditoria.js`

Carga e Sincronização    |    Integração Excel    |    Sim, por ações    |    Excel, metadados    |    Import/export/sync    |    `sec-carga.js`

## 11. Documentação da Base Mestre

A Base Mestre é a aba/área Lançamentos. O dicionário completo está em `docs/03-dicionario-dados.md`.

Campos principais:

? `id`: chave única.

? `dataInicio`, `dataConclusao`: datas do ciclo.

? `departamento`, `deptoCSC`, `pessoaEnvolvida`: origem e área envolvida.

? `projeto`, `tema`, `pilar`, `tipoDemanda`: classificação.

? `atividade`, `descricao`: identificação da entrega.

? `parceria`, `papel`, `parceiros`, `idPrincipal`: relações e participação.

? `empresa`: empresa impactada.

? `status`: status geral do lançamento.

? `horas`, `tempoAntes`, `tempoDepois`, `ganho`, `reducao`: esforço e produtividade.

? `resultado`, `pendencia`, `observacao`: narrativa executiva e próximos passos.

## 12. Regras de Geração do ID

Item    |    Regra

---    |    ---

Padrão    |    `{PREFIXO}-{sequencial com 4 dígitos}`

Exemplo    |    `FM-0009`

Prefixos    |    `FM`, `JV`, `VL`, `JS`, definidos em `PERFIS`

Sequencial    |    Calculado pelo maior ID do perfil em memória + 1

Duplicidade    |    Parser rejeita IDs duplicados no arquivo; IndexedDB usa keyPath `id`

Cancelamento    |    Não libera número para reuso

Evolução pós-entrega    |    Deve gerar nova demanda com novo ID

Responsável pela geração    |    Sistema, no modal Novo Lançamento

Evidência    |    `data-api.js` função `proximoIdLancamento`; `sec-lancamentos.js`

## 13. Listas Dependentes e Cadastros

Listas implementadas em `config.js`:

? Projetos.

? Pilares.

? Departamentos CSC.

? Empresas.

? Motivos de status.

? Categorias de impedimento.

? Impactos.

? Prioridades.

? Status de lançamento.

? Papéis.

? Status de critérios.

Dependências conceituais documentadas:

? Projeto → Tema.

? Pilar → Tipo de Demanda.

? Departamento → Pessoa Envolvida.

Implementação atual: a tela Cadastros exibe referências e dependências encontradas na base importada. Edição autorizada de cadastros não está implementada no app atual.

## 14. Workflow E1 a E8

Etapa    |    Nome    |    Responsável    |    SLA    |    Objetivo    |    Gate

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

E1    |    Solicitação    |    Área solicitante    |    imediato    |    Registrar e formalizar a necessidade recebida    |    Não

E2    |    Triagem    |    CSC/PI    |    ~1 dia útil    |    Classificar, priorizar e atribuir a demanda    |    Não

E3    |    Levantamento    |    CSC/PI + solicitante    |    conforme escopo    |    Levantar requisitos e liberar o primeiro gate    |    Sim

E4    |    Execução    |    Responsável PI    |    conforme plano    |    Executar o trabalho aprovado no escopo    |    Não

E5    |    Validação    |    Usuário-chave + gestão    |    conforme entrega    |    Homologar e liberar o segundo gate    |    Sim

E6    |    Ajustes    |    Responsável PI    |    conforme achados    |    Tratar ajustes e obter aceite final    |    Não

E7    |    Entrega    |    Responsável PI    |    implantação    |    Implantar, comunicar e arquivar a entrega    |    Não

E8    |    Acompanhamento    |    Responsável PI    |    pós-entrega    |    Monitorar a solução depois da entrega    |    Não

Status de critério:

? `⏳ Pendente`

? `🔄 Em andamento`

? `✔ Concluído`

? `⛔ Bloqueado`

? `N/A`

Percentual da etapa: `(Concluído + N/A) / total de critérios`.

## 15. E1 — Solicitação

Objetivo: registrar a demanda de forma clara, gerar identificador e confirmar recebimento.

Critérios implementados:

1. Identificar e documentar a necessidade de forma clara.

2. Registrar a origem da demanda.

3. Preencher título descritivo, área solicitante, solicitante e contato.

4. Descrever situação atual e resultado esperado.

5. Indicar impacto estimado.

6. Anexar evidências, se disponível.

7. Registrar a demanda oficialmente e gerar identificador.

8. Confirmar o recebimento ao solicitante em até 1 dia útil.

O solicitante não é responsável por definir solução técnica, escopo detalhado, complexidade, esforço, riscos técnicos, cronograma ou responsáveis técnicos.

## 16. E2 — Triagem e Classificação

Objetivo: confirmar classificação, prioridade, responsável e categoria da demanda.

Critérios implementados:

1. Definir o tipo da demanda.

2. Confirmar a área solicitante.

3. Definir a prioridade.

4. Atribuir o responsável.

5. Avaliar a complexidade.

6. Definir a categoria.

7. Vincular ao projeto relacionado.

8. Registrar Etapa Atual, Status e datas no Tracker.

## 17. E3 — Levantamento e Alinhamento

Objetivo: levantar requisitos, delimitar escopo e validar o gate de escopo.

Critérios implementados:

1. Levantar os requisitos.

2. Definir o escopo.

3. Identificar riscos e dependências.

4. Definir os critérios de aceite.

5. Documentar e obter validação do escopo — GATE.

Regra atual: ao marcar E4 com E3 pendente, o sistema permite o registro, mas exibe alerta de gate violado.

## 18. E4 — Desenvolvimento e Execução

Objetivo: executar o escopo aprovado, registrar decisões e preparar validação.

Critérios implementados:

1. Planejar a execução conforme escopo.

2. Executar a atividade.

3. Registrar decisões e premissas.

4. Realizar checkpoints de progresso.

5. Aplicar padrões de qualidade e documentação.

6. Preparar a entrega para validação.

7. Atualizar Etapa Atual e Status no Tracker.

## 19. E5 — Validação e Homologação

Objetivo: submeter entrega à homologação e registrar resultado formal.

Critérios implementados:

1. Submeter a entrega à homologação do usuário.

2. Obter aprovação do usuário-chave.

3. Obter aprovação da gestão, quando aplicável.

4. Registrar achados e lista de ajustes.

5. Documentar o resultado da validação — GATE.

Regra atual: ao marcar E6 ou E7 com E5 pendente, o sistema permite o registro, mas exibe alerta de gate violado.

## 20. E6 — Ajustes e Refinamentos

Objetivo: tratar ajustes identificados na homologação e confirmar aceite final.

Critérios implementados:

1. Priorizar os achados da validação.

2. Executar as correções.

3. Aplicar melhorias e refinamentos.

4. Realizar adequações solicitadas.

5. Reencaminhar para nova validação, quando necessário.

6. Confirmar aceite final dos ajustes.

## 21. E7 — Implantação e Entrega

Objetivo: implantar, comunicar, concluir e arquivar evidências.

Critérios implementados:

1. Entregar documento/dashboard/automação ao usuário.

2. Comunicar a entrega às partes interessadas.

3. Registrar a Data de Conclusão no Tracker.

4. Arquivar artefatos e evidências.

Evoluções futuras não devem reabrir a demanda original. Devem gerar nova solicitação com novo ID.

## 22. E8 — Acompanhamento Pós-Entrega

Objetivo: monitorar a solução após a entrega, registrar melhorias e tratar correções futuras.

Critérios implementados:

1. Prestar suporte pós-entrega.

2. Monitorar o desempenho da solução.

3. Registrar melhorias contínuas.

4. Tratar correções futuras.

5. Realizar revisões periódicas.

6. Reabrir o ciclo a partir da E3 quando houver mudança relevante.

Observação: o requisito de não reabrir demanda original está documentado, mas o critério 6 do catálogo menciona reabrir ciclo a partir da E3. Esta divergência deve ser validada pela governança.

## 23. Workflow Consolidado

O Workflow é calculado por funções puras em `workflow.js`.

Regras:

? `pctEtapa(criterios) = (nº ✔ Concluído + nº N/A) / total`.

? `statusEtapa`: Bloqueado se houver `⛔`; Concluído se todos forem `✔` ou `N/A`; Em andamento se houver `✔` ou `🔄`; caso contrário Não iniciado.

? `etapaAtual`: primeira etapa com status diferente de Concluído.

? `pctFluxo`: número de etapas concluídas dividido por 8.

? `funil`: contagem por Etapa Atual.

? `bloqueios`: etapas com status Bloqueado.

? `gateE3Pendente` e `gateE5Pendente`: atividades cujo gate ainda não está concluído.

Dias na etapa: no Workflow atual, a coluna de dias exibida usa dias desde `dataInicio`. Não foi identificada persistência de data real de entrada por etapa; portanto, "dias na etapa" exato é pendente de definição técnica.

## 24. Status e Legendas

Status    |    Ícone    |    Uso    |    Impacto

---    |    ---    |    ---    |    ---

Pendente    |    ⏳    |    Critério ainda não iniciado    |    Não conta no percentual

Em andamento    |    🔄    |    Critério em execução    |    Coloca etapa em andamento

Concluído    |    ✔    |    Critério atendido    |    Conta no percentual

Bloqueado    |    ⛔    |    Critério impedido    |    Status da etapa vira Bloqueado

N/A    |    N/A    |    Critério não aplicável    |    Conta como atendido

Não iniciado    |    —    |    Status geral ou etapa sem avanço    |    Indica carteira não iniciada

Em validação    |    —    |    Status geral de lançamento    |    Usado em filtros e cards

Aguardando terceiros    |    —    |    Dependência externa    |    Mantém carteira aberta

Cancelado    |    —    |    Cancelamento lógico    |    Preserva histórico e sai da carteira aberta

## 25. Cálculos e Fórmulas

Cálculo    |    Fórmula/lógica    |    Entradas    |    Evidência

---    |    ---    |    ---    |    ---

Percentual da etapa    |    `(Concluído + N/A) / total critérios`    |    Status dos critérios    |    `workflow.js`

Status da etapa    |    Bloqueado > Concluído > Em andamento > Não iniciado    |    Status dos critérios    |    `workflow.js`

Etapa atual    |    Primeira etapa não concluída    |    E1-E8    |    `workflow.js`

Percentual do fluxo    |    `etapas concluídas / 8`    |    Status das etapas    |    `workflow.js`

Carteira aberta    |    Status diferente de Concluído e Cancelado    |    Lançamentos    |    `data-api.js`

Ganho    |    `tempoAntes - tempoDepois` quando tempoAntes > 0    |    Lançamentos    |    `app.js`, `parser.js`

Redução    |    `ganho / tempoAntes`    |    Lançamentos    |    `app.js`, `parser.js`

Ganho anual    |    `ganhoMensal * 12`    |    Lançamentos    |    `data-api.js`, `sec-resumo.js`

Funil    |    Contagem por etapa atual    |    Trackers    |    `workflow.js`

Bloqueios    |    Contagem de etapas bloqueadas    |    Trackers    |    `workflow.js`

Visão por projeto/pilar/departamento    |    Agrupamento por campo    |    Lançamentos    |    `data-api.js`, `sec-resumo.js`

SLA, atraso e dias reais por etapa: pendente de definição técnica.

## 26. Acompanhamento Semanal

Finalidade: sustentar o ritual semanal de gestão com resumo executivo, complemento por atividade, pendências, impedimentos, apoios, próximas entregas, entregas da semana e retorno da gestora.

Dados manuais:

? Resumo executivo.

? Status da semana.

? Motivo do status.

? Realizado.

? Próximo passo.

? Necessidade de apoio.

? Responsável pela pendência.

? Previsão de conclusão.

? Evolução.

? Pendências, impedimentos, apoios e próximas entregas.

Dados automáticos:

? Etapa atual e percentual do fluxo por atividade.

? Entregas concluídas no período.

? Carteira aberta para seleção.

Regra: Acompanhamento Semanal complementa a Base Mestre e não deve duplicar Lançamentos.

## 27. Dashboard, Capa e Resumo

Capa:

? Total de atividades.

? Concluídas.

? Carteira em aberto.

? Horas investidas.

? Ganho mensal.

? Bloqueios.

? Leitura analítica.

? Fluxo E1-E8.

? Carteira aberta.

? Mapa das áreas.

Resumo:

? Cards de total, concluídas, abertas, horas, ganho mensal/anual, bloqueios e gates.

? Funil atual.

? Produtividade por projeto.

? Volume por pilar/departamento.

? Visão por projeto.

? Rankings de ganho e carga.

## 28. Auditoria

Eventos auditados no projeto atual:

? Importação de lançamentos/critério.

? Criação de lançamento.

? Edição de lançamento.

? Cancelamento de lançamento.

? Edição de critério.

? Export completo registrado como auditoria de dataset.

Campos persistidos:

? `seq`

? `data`

? `entidade`

? `id`

? `acao`

? `resumo`

? `origem`

Campos como valor anterior/novo e usuário autenticado foram solicitados, mas não foram identificados como implementados na estrutura atual.

## 29. Carga e Sincronização

Fluxo:

1. Usuário seleciona arquivo `.xlsx`.

2. Parser valida aba Lançamentos.

3. Parser detecta cabeçalho e deslocamento.

4. Parser lê E1-E8 e ignora Workflow como fonte.

5. Sistema gera Relatório de Diferenças.

6. Usuário aplica ou cancela.

7. Importação é persistida em transação.

8. Auditoria é registrada.

9. Badge de sincronização é atualizado.

Rollback: a transação IndexedDB aborta em caso de erro na persistência. Não foi identificado mecanismo de rollback manual por versão.

## 30. Integrações

Integração    |    Status    |    Origem    |    Destino    |    Formato    |    Observações

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

Excel base    |    Implementado    |    `.xlsx`    |    Sistema    |    SheetJS    |    Importa Lançamentos e E1-E8

Export Excel completo    |    Implementado    |    Sistema    |    `.xlsx`    |    SheetJS    |    Reimportável

Export CSV    |    Implementado    |    Auditoria/Lançamentos    |    `.csv`    |    Blob local    |    Separador `;`

Retorno da gestora    |    Implementado    |    `.xlsx` externo    |    Store `retorno`    |    SheetJS    |    Abas esperadas: Minhas Atividades e Planos de Ação

Power Query    |    Não identificado no projeto atual    |    —    |    —    |    —    |    Não documentar como implementado

VBA    |    Não identificado no projeto atual    |    —    |    —    |    —    |    Não documentar como implementado

Office Scripts    |    Não identificado no projeto atual    |    —    |    —    |    —    |    Não documentar como implementado

Power Automate    |    Não identificado no projeto atual    |    —    |    —    |    —    |    Não documentar como implementado

APIs corporativas    |    Não identificado no projeto atual    |    —    |    —    |    —    |    Não documentar como implementado

## 31. Arquitetura Técnica

Tecnologias:

? HTML, CSS e JavaScript clássico.

? IndexedDB nativo.

? localStorage para preferências e contingência.

? SheetJS via CDN.

? Chart.js via CDN.

? Font Awesome via CDN.

Estrutura:

? `index.html`: shell da aplicação.

? `css/`: design system, layout, componentes e impressão.

? `js/config.js`: perfis, listas, colunas, catálogo E1-E8 e dados demo.

? `js/db.js`: IndexedDB.

? `js/store.js`: fachada de persistência e contingência.

? `js/parser.js`: leitura Excel.

? `js/exporter.js`: export Excel/CSV.

? `js/workflow.js`: motor puro de workflow.

? `js/data-api.js`: estado em memória e agregações.

? `js/ui-core.js`: navegação, modal, toasts e componentes básicos.

? `js/charts.js`: fábrica Chart.js.

? `js/app.js`: bootstrap e orquestração.

? `js/sections/`: telas.

Execução local:

? Abrir `index.html` ou servir a pasta com servidor estático.

? Em desenvolvimento, o ambiente atual responde em `http://127.0.0.1:5500/index.html`.

Implantação:

? Não identificado pipeline de deploy no projeto atual.

## 32. Manual do Usuário

Manual operacional detalhado em `docs/01-manual-usuario.md`.

## 33. Procedimentos Operacionais

Rotina diária:

? Abrir a Capa.

? Consultar carteira aberta e bloqueios.

? Atualizar critérios E1-E8 conforme evolução.

? Registrar evidências e observações.

Rotina semanal:

? Atualizar Acompanhamento Semanal.

? Incluir atividades da carteira.

? Registrar impedimentos, apoios e próximas entregas.

? Exportar reporte, quando necessário.

Rotina mensal:

? Revisar Resumo.

? Validar ganhos, horas e entregas.

? Exportar planilha completa.

? Revisar auditoria.

Tratamento de inconsistências:

? Conferir Relatório de Diferenças antes de aplicar importação.

? Corrigir IDs duplicados ou prefixos divergentes no Excel.

? Usar Auditoria para rastrear últimas alterações.

## 34. Casos de Uso

Casos detalhados em `docs/01-manual-usuario.md` e matriz de testes em `docs/06-matriz-testes.md`.

Principais casos:

? Criar nova demanda.

? Importar base Excel.

? Editar lançamento.

? Cancelar demanda.

? Preencher critérios de etapa.

? Registrar evidência.

? Tratar bloqueio.

? Consultar Workflow.

? Preparar acompanhamento semanal.

? Exportar planilha completa.

? Consultar auditoria.

## 35. Cenários de Teste

A matriz de testes está em `docs/06-matriz-testes.md`.

Testes mínimos:

? Import real com cabeçalho em B2/B7.

? Autoteste FM.

? CRUD de lançamento.

? Cancelamento lógico.

? Gate E3/E5.

? Autosave de critério.

? Export completo.

? Auditoria.

? Navegação Capa → Workflow → E1-E8.

## 36. Critérios de Aceite do Sistema

? Base Mestre alimenta Capa, Workflow, Resumo, Acompanhamento e Auditoria.

? Workflow é automático e não importado como dado.

? E1-E8 possuem critérios editáveis.

? E3 e E5 sinalizam gates pendentes.

? Indicadores correspondem à Base Mestre.

? Auditoria registra importações e edições relevantes.

? Cadastros centralizam listas.

? Cancelamento preserva histórico.

? Export completo é reimportável.

? `SGPIA.autoteste()` passa no cenário FM.

## 37. Segurança e Controle de Acesso

Implementado:

? Separação lógica por perfil em bancos IndexedDB distintos.

? Prefixo de ID por perfil.

? Validação de prefixo no import.

Não identificado no projeto atual:

? Login corporativo.

? Senhas.

? SSO.

? Perfis técnicos de autorização.

? Restrição real de edição por módulo.

? Assinatura ou aprovação autenticada.

? Criptografia em repouso.

Impacto: a solução deve ser usada em ambiente controlado. Para uso institucional com múltiplos usuários no mesmo navegador, recomenda-se implementar autenticação e autorização antes de ampliar escopo.

## 38. Riscos do Projeto

Registro detalhado em `docs/07-registro-riscos.md`.

Riscos principais:

? Divergência entre sistema e Excel.

? Edição indevida de cadastros no código.

? Dependência de CDN.

? Perda de dados por não exportar.

? Falta de autenticação.

? Confusão entre alerta de gate e bloqueio real.

? Mudança estrutural da planilha sem atualização do parser.

## 39. Pendências e Dívidas Técnicas

Lista detalhada em `docs/08-pendencias-dividas-tecnicas.md`.

Principais pendências:

? Controle real de acesso.

? Valor anterior/novo na auditoria.

? Data de entrada por etapa para cálculo real de dias na etapa.

? Definição formal de Gate 03.

? Edição governada de Cadastros.

? Export DOCX/PDF institucional automatizado.

? Testes automatizados permanentes.

## 40. Roadmap de Evolução

Curto prazo:

? Validar documentação com a área.

? Revisar divergência E8 "reabrir ciclo" vs "nova demanda".

? Incluir valor anterior/novo na auditoria.

? Melhorar cálculo de dias por etapa.

Médio prazo:

? Implementar permissões por perfil.

? Criar editor governado de Cadastros.

? Criar suíte de testes automatizados.

? Melhorar export visual do Excel.

Longo prazo:

? Avaliar backend centralizado.

? Integração com SharePoint/Power Automate, se aprovada.

? Autenticação corporativa.

? Relatórios institucionais PDF/DOCX.

## 41. Glossário

Termo    |    Definição

---    |    ---

CSC    |    Centro de Serviços Compartilhados

Processos Integrados    |    Área responsável pela gestão e melhoria de processos integrados

Workflow    |    Fluxo de etapas E1-E8

GATE    |    Marco de governança que requer validação antes de avanço

SLA    |    Prazo acordado ou esperado para uma etapa

Base Mestre    |    Lançamentos, fonte principal de dados

Single Source of Truth    |    Fonte única de verdade operacional

Homologação    |    Validação da entrega pelo usuário-chave/gestão

Go-live    |    Implantação ou disponibilização oficial

Critério de conclusão    |    Item que define condição de avanço/conclusão

Evidência    |    Referência documental ou comprovação do critério

Demanda    |    Solicitação registrada e controlada no sistema

Projeto    |    Agrupador de atividades

Atividade    |    Entrega ou item de trabalho

Ganho    |    Redução de horas por mês

Acompanhamento Pós-Entrega    |    Monitoramento da solução após entrega

## 42. Matriz de Rastreabilidade

A matriz está em `docs/04-matriz-rastreabilidade.csv`. Ela liga requisito, origem, módulo, regra, teste, evidência e status.

## 43. Anexos

Documentos anexos criados:

1. `docs/01-manual-usuario.md`

2. `docs/02-documentacao-tecnica.md`

3. `docs/03-dicionario-dados.md`

4. `docs/04-matriz-rastreabilidade.csv`

5. `docs/05-matriz-raci.md`

6. `docs/06-matriz-testes.md`

7. `docs/07-registro-riscos.md`

8. `docs/08-pendencias-dividas-tecnicas.md`

9. `docs/09-historico-versoes.md`

Arquivos de referência:

? `base/base-atividades-flipe_messias.xlsx`

? `base/Workflow_CSC_Processos_Integrados.xlsx`

? `base/01 - Formulário de Solicitação de Demanda.docx`

? `LEIA-ME.txt`

? Código-fonte em `index.html`, `css/` e `js/`.

# manual usuario

# Manual do Usuário — SGPI Analista v2.0

## 1. Objetivo

Orientar o uso diário do SGPI Analista v2.0 para registrar demandas, manter a Base Mestre, controlar o workflow E1-E8, preparar acompanhamento semanal, consultar indicadores, executar sincronização com Excel e auditar alterações.

## 2. Abertura do Sistema

1. Acesse `http://127.0.0.1:5500/index.html` ou abra `index.html` no navegador.

2. Selecione o perfil do analista.

3. Aguarde o carregamento do banco local IndexedDB.

4. Use a página Capa como ponto inicial.

Perfis disponíveis no projeto atual:

Prefixo    |    Nome    |    Arquivo esperado

---    |    ---    |    ---

FM    |    Filipe Messias    |    `base-atividades-flipe_messias.xlsx`

JV    |    José Victor    |    `base-atividades-jose_victor.xlsx`

VL    |    Viviane Lima    |    `base-atividades-viviane_lima.xlsx`

JS    |    Juliana Santos    |    `base-atividades-juliana_santana.xlsx`

## 3. Navegação Principal

Ordem    |    Módulo    |    Quando usar

---:    |    ---    |    ---

1    |    Capa    |    Visão executiva, carteira aberta e acesso rápido ao fluxo

2    |    Leia-me    |    Consultar regras de uso

3    |    Lançamentos    |    Criar, editar ou cancelar atividades

4    |    Workflow    |    Consultar tracker automático

5-12    |    E1-E8    |    Atualizar critérios e evidências

13    |    Acompanhamento Semanal    |    Preparar ritual semanal

14    |    Resumo    |    Consultar indicadores, ganhos e rankings

15    |    Cadastros    |    Consultar listas de referência

16    |    Auditoria    |    Rastrear alterações

17    |    Carga e Sincronização    |    Importar/exportar Excel

## 4. Importar a Planilha Base

1. Abra `Carga e Sincronização`.

2. Clique em `Selecionar .xlsx`.

3. Escolha o arquivo do perfil ativo.

4. Revise o Relatório de Diferenças.

5. Clique em `Aplicar` se as diferenças estiverem corretas.

Regras:

? A aba Workflow (Tracker) não é importada como dado.

? Lançamentos são lidos como Base Mestre.

? E1-E8 são lidos como critérios por ID e etapa.

? Arquivos com prefixo de ID diferente do perfil são bloqueados.

? IDs duplicados no arquivo são bloqueados.

## 5. Criar Nova Demanda

1. Abra `Lançamentos`.

2. Clique em `Novo Lançamento`.

3. Preencha os campos obrigatórios:

- ID é gerado automaticamente.

- Data Início.

- Projeto.

- Pilar.

- Atividade.

4. Preencha descrição, área envolvida, empresa, horas e demais campos quando disponíveis.

5. Clique em `Salvar`.

Resultado esperado:

? O lançamento é gravado em `lancamentos`.

? O sistema cria registros de critérios E1-E8 para o novo ID.

? A Auditoria registra a criação.

? O badge de alterações não salvas na planilha acende.

## 6. Editar Lançamento

1. Abra `Lançamentos`.

2. Use filtros de projeto, pilar, status, empresa, departamento ou busca livre.

3. Clique no ícone de edição.

4. Ajuste os campos.

5. Salve.

Observações:

? O ID é imutável.

? Campos derivados como Ganho e % Redução são recalculados quando há Tempo Antes.

? A edição gera auditoria.

## 7. Cancelar Demanda

1. Abra `Lançamentos`.

2. Clique no ícone de cancelamento.

3. Informe o motivo.

4. Confirme.

Regra:

? Não há exclusão física.

? O status vira `Cancelado`.

? O motivo é acrescido em Observação.

? A Auditoria registra o cancelamento.

## 8. Consultar Workflow

1. Abra `Workflow`.

2. Consulte o funil, bloqueios e gates pendentes.

3. Revise a matriz por atividade.

4. Clique no chip de uma etapa para abrir diretamente a página E correspondente.

O Workflow é somente leitura.

## 9. Preencher Critérios E1-E8

1. Abra a etapa desejada no menu.

2. Use o filtro `Só quem está nesta etapa` conforme necessidade.

3. Altere o status de cada critério:

- `⏳ Pendente`

- `🔄 Em andamento`

- `✔ Concluído`

- `⛔ Bloqueado`

- `N/A`

4. Registre Evidência / Referência.

5. Registre Observação.

Salvamento:

? Status salva imediatamente.

? Evidência e observação usam autosave.

? Toda alteração relevante gera auditoria.

## 10. Aprovar Gate E3

1. Abra `E3 — Levantamento`.

2. Garanta que requisitos, escopo, riscos, dependências e critérios de aceite foram tratados.

3. Marque todos os critérios como `✔ Concluído` ou `N/A`.

4. Registre evidência de aprovação do escopo.

Observação: o sistema alerta quando E4 é atualizada sem E3 concluída. O alerta não bloqueia tecnicamente o registro.

## 11. Aprovar Gate E5

1. Abra `E5 — Validação`.

2. Registre homologação, aprovações e achados.

3. Marque critérios aplicáveis como `✔ Concluído` ou `N/A`.

4. Registre evidência do resultado da validação.

Observação: o sistema alerta quando E6 ou E7 são atualizadas sem E5 concluída. O alerta não bloqueia tecnicamente o registro.

## 12. Tratar Bloqueio

1. Identifique o bloqueio no Workflow, Capa ou Resumo.

2. Abra a etapa correspondente.

3. Revise o critério com `⛔ Bloqueado`.

4. Atualize evidência e observação.

5. Quando resolvido, altere o status para `🔄 Em andamento`, `✔ Concluído` ou `N/A`.

## 13. Preencher Acompanhamento Semanal

1. Abra `Acompanhamento Semanal`.

2. Selecione a semana ou crie uma nova.

3. Preencha período e data do report.

4. Registre Resumo Executivo.

5. Adicione atividades da carteira aberta.

6. Atualize status da semana, motivo, realizado, próximo passo, apoio e evolução.

7. Registre pendências, impedimentos, apoios e próximas entregas.

8. Consulte entregas da semana.

9. Se disponível, carregue o arquivo de retorno da gestora.

Regra: não duplicar informações que já pertencem a Lançamentos.

## 14. Consultar Resumo

1. Abra `Resumo`.

2. Selecione mês ou mantenha todos os meses.

3. Consulte cards, funil, gráficos, visão por projeto e rankings.

4. Use `Exportar PDF` para impressão via navegador.

## 15. Consultar Cadastros

1. Abra `Cadastros`.

2. Consulte listas de projetos, pilares, departamentos, empresas, status, prioridades e critérios.

3. Consulte dependências Projeto → Tema e Departamento → Pessoa Envolvida derivadas da base.

Edição de cadastros não está implementada no app atual.

## 16. Consultar Auditoria

1. Abra `Auditoria`.

2. Filtre por entidade, ação, ID, busca ou período.

3. Revise a trilha.

4. Use export CSV quando necessário.

Limitação atual: a auditoria registra resumo humano, origem, entidade, ação e data, mas não grava valor anterior/valor novo por campo.

## 17. Salvar na Planilha

1. Abra `Carga e Sincronização`.

2. Clique em `Salvar na Planilha`.

3. Escolha local quando o navegador permitir, ou aceite o download.

Resultado:

? Gera workbook completo reimportável.

? Apaga badge de alterações pendentes.

? Registra metadados de sincronização.

## 18. Limpar Dados

Use somente quando necessário.

? `Limpar dados`: remove lançamentos, critérios, retorno e metadados de carga, preservando reportes.

? `Limpar reportes`: remove histórico de reportes do perfil.

Ambas as ações pedem confirmação via modal.

## 19. Abrir Nova Demanda de Evolução

Quando houver mudança relevante após entrega:

1. Não reabra a demanda original.

2. Crie novo lançamento.

3. Referencie a demanda anterior em observação ou ID Atividade Principal.

4. Conduza o novo fluxo E1-E8.

## 20. Problemas Comuns

Situação    |    Causa provável    |    Ação

---    |    ---    |    ---

Importação bloqueada por cabeçalho    |    Arquivo fora do layout detectável    |    Conferir aba Lançamentos e etapas

IDs de outro analista    |    Prefixo diferente do perfil ativo    |    Trocar perfil ou usar arquivo correto

Badge de alterações pendentes    |    Edição local não exportada    |    Usar Salvar na Planilha

Chart.js não carregou    |    CDN indisponível    |    Recarregar com internet ou usar tabelas

SheetJS não carregou    |    CDN indisponível    |    Import/export Excel indisponível até recarregar

Banco bloqueado    |    Outra aba usando o banco    |    Fechar abas antigas

# documentacao tecnica

# Documentação Técnica — SGPI Analista v2.0

## 1. Visão Técnica

O SGPI Analista v2.0 é uma aplicação web estática, executada localmente no navegador, sem backend e sem etapa de build. O estado persistente fica no IndexedDB por perfil. O estado de trabalho é carregado uma vez para memória e as telas usam agregações síncronas sobre `SGPIA.estado`.

## 2. Tecnologias

Tecnologia    |    Uso    |    Evidência

---    |    ---    |    ---

HTML5    |    Shell da aplicação    |    `index.html`

CSS    |    Layout, design system, componentes e impressão    |    `css/`

JavaScript clássico    |    Regras, UI, persistência e integrações    |    `js/`

IndexedDB nativo    |    Persistência principal    |    `js/db.js`

localStorage    |    Perfil, preferências e fallback de contingência    |    `js/store.js`, `js/ui-core.js`

SheetJS    |    Import/export Excel    |    CDN em `index.html`, `parser.js`, `exporter.js`

Chart.js    |    Gráficos    |    CDN em `index.html`, `charts.js`

Font Awesome    |    Ícones    |    CDN em `index.html`

Não há frameworks, bundlers, Dexie, módulos ES ou backend.

## 3. Estrutura de Pastas

C:\to-do

├─ index.html

├─ LEIA-ME.txt

├─ base/

│  ├─ base-atividades-flipe_messias.xlsx

│  ├─ Workflow_CSC_Processos_Integrados.xlsx

│  └─ 01 - Formulário de Solicitação de Demanda.docx

├─ css/

│  ├─ design-system.css

│  ├─ layout.css

│  ├─ components.css

│  └─ print.css

├─ js/

│  ├─ config.js

│  ├─ db.js

│  ├─ parser.js

│  ├─ store.js

│  ├─ workflow.js

│  ├─ data-api.js

│  ├─ exporter.js

│  ├─ ui-core.js

│  ├─ charts.js

│  ├─ app.js

│  └─ sections/

└─ docs/

## 4. Ordem de Carga dos Scripts

A ordem em `index.html` é relevante porque os arquivos compartilham o namespace global `window.SGPIA`.

1. `config.js`

2. `db.js`

3. `parser.js`

4. `store.js`

5. `workflow.js`

6. `data-api.js`

7. `exporter.js`

8. `ui-core.js`

9. `charts.js`

10. seções em `js/sections/`

11. `app.js`

## 5. Namespace Global

Todas as camadas registram funções, constantes ou seções em:

window.SGPIA

Exemplos:

? `SGPIA.estado`

? `SGPIA.Sections`

? `SGPIA.Store`

? `SGPIA.ETAPAS_WORKFLOW`

? `SGPIA.COLUNAS_LANCAMENTOS`

? `SGPIA.autoteste()`

## 6. Camadas

Camada    |    Arquivos    |    Responsabilidade

---    |    ---    |    ---

Configuração    |    `config.js`    |    Perfis, listas, colunas, etapas, critérios, demo

Persistência    |    `db.js`, `store.js`    |    IndexedDB, fallback, snapshot

Domínio    |    `workflow.js`, `data-api.js`    |    Derivações, KPIs, funil, agrupamentos

Integração Excel    |    `parser.js`, `exporter.js`    |    Importação, exportação, CSV

UI core    |    `ui-core.js`, `charts.js`    |    Navegação, modal, toasts, gráficos

Seções    |    `js/sections/*.js`    |    Renderização das páginas

Bootstrap    |    `app.js`    |    Inicialização, perfil, import/export, CRUD, auditoria

## 7. IndexedDB

### Bancos por perfil

Perfil    |    Banco

---    |    ---

FM    |    `SGPIA_DB_FM`

JV    |    `SGPIA_DB_JV`

VL    |    `SGPIA_DB_VL`

JS    |    `SGPIA_DB_JS`

### Versão

`DB_VERSION = 2`.

### Stores

Store    |    KeyPath    |    Índices    |    Uso

---    |    ---    |    ---    |    ---

`lancamentos`    |    `id`    |    `projeto`, `pilar`, `status`, `deptoCSC`    |    Base Mestre

`reportes`    |    `semana`    |    `atualizadoEm`    |    Acompanhamento Semanal

`retorno`    |    `chave`    |    —    |    Retorno da gestora

`metadados`    |    `chave`    |    —    |    Carga, sync, flags

`criteriosWorkflow`    |    `chave`    |    `id`, `etapa`    |    Critérios E1-E8

`auditoria`    |    `seq` autoIncrement    |    `id`, `data`    |    Trilha de governança

## 8. Modelo de Estado em Memória

`SGPIA.estado` contém:

? `perfil`

? `lancamentos`

? `criteriosWorkflow`

? `auditoria`

? `reportes`

? `retorno`

? `metadados`

? `prefs`

? `secaoAtiva`

? `alteracoesPendentesPlanilha`

O snapshot é carregado por `Store.carregarSnapshot()` e aplicado por `carregarMemoria()`.

## 9. Event Bus

O sistema possui pub/sub simples:

SGPIA.eventos.on(nome, fn)

SGPIA.eventos.emitir(nome, payload)

Eventos usados:

? `dados:alterados`

? `sync:alterado`

? eventos browser customizados `sgpia:dbblocked` e `sgpia:dbversionchange`

## 10. Motor de Workflow

Arquivo: `js/workflow.js`.

Funções principais:

? `pctEtapa(criterios)`

? `statusEtapa(criterios)`

? `obterCriterioWorkflow(id, etapa)`

? `criteriosDaAtividade(id)`

? `etapaAtual(atividade)`

? `pctFluxo(atividade)`

? `trackerAtividade(id)`

? `getTrackersWorkflow()`

? `funil()`

? `bloqueios()`

? `gateE3Pendente()`

? `gateE5Pendente()`

? `getGovernancaWorkflow()`

? `normalizarStatusCriterio(valor)`

? `autoteste()`

## 11. Importação Excel

Arquivo: `js/parser.js`.

Fluxo:

1. Valida SheetJS.

2. Lê arquivo com `FileReader`.

3. Abre workbook com `XLSX.read`.

4. Localiza aba `Lançamentos`.

5. Detecta cabeçalho em até 20 linhas e deslocamento até 6 colunas.

6. Converte linhas em lançamentos.

7. Valida prefixo do perfil.

8. Valida duplicidade de ID.

9. Lê E1-E8.

10. Ignora Workflow como fonte.

Suporte ao arquivo real:

? Lançamentos com cabeçalho em B2.

? Etapas com cabeçalho em B7.

? Coluna A e linha 1 podem funcionar como margem visual.

## 12. Relatório de Diferenças

Arquivo: `data-api.js`, função `gerarRelatorioDiferencas`.

Compara:

? IDs novos.

? IDs ausentes.

? Campos alterados.

? Critérios alterados.

O usuário aplica ou cancela no modal gerado por `app.js`.

## 13. Exportação Excel

Arquivo: `js/exporter.js`.

Export completo:

? `Leia-me`

? `Lançamentos`

? `Workflow (Tracker)`

? `E1 — Solicitação`

? `E2 — Triagem`

? `E3 — Levantamento`

? `E4 — Execução`

? `E5 — Validação`

? `E6 — Ajustes`

? `E7 — Entrega`

? `E8 — Acompanhamento`

? `Acompanhamento Semanal`

? `Resumo`

? `Cadastros`

Observação técnica: o export garante dados e layout de células, não a formatação visual premium do Excel original.

## 14. Navegação

Arquivo: `ui-core.js`.

Cada menu usa:

data-nav="nome"

href="#sec-nome"

Cada seção é renderizada por:

SGPIA.Sections[nome].render()

Compatibilidade implementada:

? `home` → `capa`

? `dashboard` → `resumo`

? `ganhos` → `resumo`

? `carteira` → `workflow`

? `retorno` → `acompanhamento`

? `reporte` → `acompanhamento`

? `etapas` → `e{etapaAtiva}`

## 15. Seções Implementadas

Seção    |    Arquivo    |    Observação

---    |    ---    |    ---

Capa    |    `sec-capa.js`    |    Executiva

Leia-me    |    `sec-leia.js`    |    Manual interno

Lançamentos    |    `sec-lancamentos.js`    |    CRUD

Workflow    |    `sec-workflow.js`    |    Somente leitura

E1-E8    |    `sec-etapas.js`    |    Seções dinâmicas `e1` a `e8`

Acompanhamento Semanal    |    `sec-reporte.js`    |    Reporte + retorno da gestora

Resumo    |    `sec-resumo.js`    |    Indicadores e gráficos

Cadastros    |    `sec-cadastros.js`    |    Consulta de listas

Auditoria    |    `sec-auditoria.js`    |    Filtros e CSV

Carga e Sincronização    |    `sec-carga.js`    |    Import/export

Arquivos antigos ainda presentes mas não carregados no `index.html` atual:

? `sec-home.js`

? `sec-dashboard.js`

? `sec-carteira.js`

? `sec-ganhos.js`

? `sec-retorno.js`

Eles permanecem no diretório, mas a navegação atual não depende deles.

## 16. Auditoria

Função auxiliar em `app.js` cria objetos:

{ data, entidade, id, acao, resumo, origem }

A store adiciona `seq` automaticamente.

Ações observadas:

? `criar`

? `editar`

? `cancelar`

? `importar`

Limitação: não há valor anterior/novo por campo no modelo atual.

## 17. Sincronização

Metadados usados:

? `ultimaSincronizacao`

? `ultimoBackupEm`

? `ultimoDatasetExportado`

? `alteracoesPendentesPlanilha`

? `cargaLancamentos`

? `retornoGestora`

Badge global:

? Acende quando `alteracoesPendentesPlanilha = true`.

? Apaga após export completo bem-sucedido.

## 18. Modo de Contingência

Se IndexedDB falhar ou `FORCAR_CONTINGENCIA` estiver ativo:

? `Store` grava dados em localStorage com chave `sgpia:fallback:{perfil}:{tipo}`.

? UI mostra banner de contingência.

? Recomendação: exportar a planilha antes de fechar.

## 19. Dependências Externas

Dependência    |    URL    |    Risco

---    |    ---    |    ---

SheetJS    |    `https://cdn.sheetjs.com/xlsx-0.20.2/package/dist/xlsx.full.min.js`    |    Import/export indisponível sem CDN

Chart.js    |    `https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js`    |    Gráficos ficam indisponíveis; tabelas continuam

Font Awesome    |    CDN Cloudflare    |    Ícones podem não carregar

Google Fonts    |    CSS import    |    Tipografia pode cair para fallback

## 20. Execução Local

Opções:

1. Abrir `index.html` diretamente.

2. Usar servidor local, como Live Server do VS Code.

Endereço validado no ambiente atual:

http://127.0.0.1:5500/index.html

## 21. Validação Técnica

Comandos usados:

$files = Get-ChildItem -Recurse -File js -Filter *.js

foreach ($f in $files) {

node --check $f.FullName

}

Validações realizadas no estado documentado:

? Sintaxe JS aprovada.

? Capa renderizada em Chrome headless.

? Demo FM carregada pelo app.

? `SGPIA.autoteste()` aprovado.

? Workflow e E7 renderizados após reorganização.

## 22. Pontos Técnicos Pendentes

? Autenticação/SSO.

? Autorização por perfil de usuário.

? Auditoria campo a campo.

? Data real de entrada em cada etapa.

? SLA e atraso por etapa.

? Gate 03 formal.

? Testes automatizados versionados no repositório.

? Remoção ou arquivamento de seções antigas não carregadas.

# dicionario dados

# Dicionário de Dados — Base Mestre, Workflow e Apoio

## 1. Base Mestre — Lançamentos

Fonte técnica: `js/config.js`, constante `COLUNAS_LANCAMENTOS`.

Campo de negócio    |    Nome técnico    |    Coluna no modelo    |    Tipo    |    Obrigatório    |    Origem    |    Regra / validação    |    Lista permitida    |    Fórmula    |    Exemplo    |    Consumidores    |    Auditoria

---    |    ---    |    ---:    |    ---    |    ---:    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

ID Único    |    `id`    |    A    |    Texto    |    Sim    |    Sistema/importação    |    Prefixo do perfil + sequencial; import bloqueia prefixo incorreto e duplicidade    |    Não    |    Não    |    `FM-0009`    |    Todos os módulos    |    Criar, editar, cancelar, importar

Data Início    |    `dataInicio`    |    B    |    Data    |    Sim    |    Usuário/importação    |    ISO interno; aceita data Excel e `dd/mm/aaaa` no import    |    Não    |    Não    |    `2026-07-01`    |    Carteira, Resumo, Workflow    |    Editar/importar

Data Conclusão    |    `dataConclusao`    |    C    |    Data    |    Não    |    Usuário/importação    |    ISO interno; aceita data Excel e `dd/mm/aaaa`    |    Não    |    Não    |    `2026-07-10`    |    Resumo, Entregas da semana    |    Editar/importar

Departamento    |    `departamento`    |    D    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Sem validação forte identificada    |    Não    |    Não    |    `Departamento E`    |    Capa, filtros futuros    |    Editar/importar

Projeto    |    `projeto`    |    E    |    Lista    |    Sim    |    Usuário/importação    |    Deve pertencer preferencialmente aos Cadastros    |    `LISTAS.projetos`    |    Não    |    `Lumen`    |    Capa, Resumo, filtros, Workflow    |    Editar/importar

Tema    |    `tema`    |    F    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Dependência Projeto → Tema exibida em Cadastros a partir da base    |    Derivada da base, não lista fixa    |    Não    |    `Processos Integrados`    |    Lançamentos, filtros/busca    |    Editar/importar

Pilar Proc. Integrados    |    `pilar`    |    G    |    Lista    |    Sim    |    Usuário/importação    |    Deve pertencer preferencialmente aos Cadastros    |    `LISTAS.pilares`    |    Não    |    `Business Intelligence`    |    Capa, Resumo, filtros    |    Editar/importar

Tipo de Demanda    |    `tipoDemanda`    |    H    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Dependência Pilar → Tipo de Demanda documentada; controle técnico não implementado    |    Derivada da base, não lista fixa    |    Não    |    `Projeto`    |    Cadastros, análise futura    |    Editar/importar

Atividade    |    `atividade`    |    I    |    Texto    |    Sim    |    Usuário/importação    |    Título curto da demanda    |    Não    |    Não    |    `Painel de exceções V360`    |    Todos os módulos    |    Editar/importar

Descrição    |    `descricao`    |    J    |    Texto longo    |    Não    |    Usuário/importação    |    Descrição livre    |    Não    |    Não    |    `Criação de visão para pendências`    |    Lançamentos, busca    |    Editar/importar

Depto. Envolvido CSC    |    `deptoCSC`    |    K    |    Lista    |    Não    |    Usuário/importação    |    Deve pertencer preferencialmente a departamentos CSC    |    `LISTAS.departamentosCSC`    |    Não    |    `Processos Integrados`    |    Filtros, Resumo por depto    |    Editar/importar

Pessoa Envolvida    |    `pessoaEnvolvida`    |    L    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Dependência Departamento → Pessoa exibida em Cadastros a partir da base    |    Derivada da base, não lista fixa    |    Não    |    `Usuário-chave`    |    Responsável/consulta    |    Editar/importar

Parceria?    |    `parceria`    |    M    |    Lista fixa    |    Não    |    Usuário/importação    |    Normaliza sim/não no parser    |    `Sim`, `Não`    |    Não    |    `Não`    |    KPIs, lançamentos    |    Editar/importar

Papel na Atividade    |    `papel`    |    N    |    Lista fixa    |    Não    |    Usuário/importação    |    Se vazio, padrão `Responsável`; apoios não inflam ganho pessoal    |    `Responsável`, `Apoio`    |    Não    |    `Responsável`    |    KPIs, ganhos    |    Editar/importar

Parceiros    |    `parceiros`    |    O    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Livre    |    Não    |    Não    |    `Equipe PI`    |    Lançamentos    |    Editar/importar

ID Atividade Principal    |    `idPrincipal`    |    P    |    Texto    |    Não    |    Usuário/importação    |    Referência opcional para vínculo entre demandas    |    Não    |    Não    |    `FM-0005`    |    Lançamentos, rastreio    |    Editar/importar

Empresa    |    `empresa`    |    Q    |    Lista    |    Não    |    Usuário/importação    |    Deve pertencer preferencialmente a empresas cadastradas    |    `LISTAS.empresas`    |    Não    |    `Todas`    |    Filtros, Resumo    |    Editar/importar

Status    |    `status`    |    R    |    Lista fixa    |    Não    |    Usuário/importação    |    Se vazio, padrão `Não iniciado`; cancelamento usa `Cancelado`    |    `Não iniciado`, `Em andamento`, `Em validação`, `Aguardando terceiros`, `Concluído`, `Cancelado`    |    Não    |    `Em andamento`    |    Carteira, KPIs, filtros    |    Editar/importar/cancelar

Horas Gastas    |    `horas`    |    S    |    Número    |    Não    |    Usuário/importação    |    Parser aceita vírgula decimal    |    Não    |    Não    |    `12`    |    KPIs, Resumo    |    Editar/importar

Tempo Antes    |    `tempoAntes`    |    T    |    Número    |    Não    |    Usuário/importação    |    Parser aceita vírgula decimal    |    Não    |    Não    |    `60`    |    Ganhos, redução    |    Editar/importar

Tempo Depois    |    `tempoDepois`    |    U    |    Número    |    Não    |    Usuário/importação    |    Parser aceita vírgula decimal    |    Não    |    Não    |    `8`    |    Ganhos, redução    |    Editar/importar

Ganho    |    `ganho`    |    V    |    Número derivado    |    Não    |    Sistema/importação    |    Recalculado quando Tempo Antes > 0    |    Não    |    `tempoAntes - tempoDepois`    |    `52`    |    Capa, Resumo, ganhos    |    Importar/editar quando recalculado

% Redução    |    `reducao`    |    W    |    Número derivado    |    Não    |    Sistema/importação    |    Recalculado quando Tempo Antes > 0    |    Não    |    `ganho / tempoAntes`    |    `86,7%`    |    Resumo    |    Importar/editar quando recalculado

Resultado Alcançado    |    `resultado`    |    X    |    Texto longo    |    Não    |    Usuário/importação    |    Livre    |    Não    |    Não    |    `Rotina automatizada`    |    Resumo, entregas    |    Editar/importar

Pendência / Próximo Passo    |    `pendencia`    |    Y    |    Texto longo    |    Não    |    Usuário/importação    |    Livre    |    Não    |    Não    |    `Aguardar retorno`    |    Capa, Acompanhamento    |    Editar/importar

Observação    |    `observacao`    |    Z    |    Texto longo    |    Não    |    Usuário/importação    |    Livre; cancelamento adiciona motivo    |    Não    |    Não    |    `Cancelado: motivo`    |    Capa, Workflow, Auditoria    |    Editar/importar/cancelar

Atualizado em    |    `atualizadoEm`    |    Não exportado como coluna A-Z    |    Data/hora ISO    |    Não    |    Sistema    |    Carimbado em escritas    |    Não    |    Data atual    |    `2026-07-14T...`    |    Auditoria técnica, ordenação    |    Escrita local

## 2. Campos solicitados no prompt sem campo dedicado na Base Mestre atual

Campo solicitado    |    Situação no projeto atual    |    Tratamento atual    |    Lacuna

---    |    ---    |    ---    |    ---

Data prevista    |    Não identificado na Base Mestre A-Z    |    Pode aparecer em Acompanhamento Semanal como `previsaoConclusao`    |    Avaliar inclusão em Lançamentos

Responsável    |    Não há campo técnico `responsavel` em Lançamentos    |    Usados `pessoaEnvolvida`, `deptoCSC`, `papel` e campos do reporte    |    Definir campo oficial

Área envolvida    |    Parcialmente coberto por `deptoCSC`    |    Lista de departamentos CSC    |    Nome de negócio deve ser validado

Prioridade    |    Não há campo em Lançamentos    |    Existe em listas, apoios e retorno da gestora    |    Avaliar inclusão em Lançamentos ou E2

Categoria    |    Não há campo em Lançamentos    |    Existe em critérios E2 e listas de impedimento    |    Avaliar modelagem

Complexidade    |    Não há campo em Lançamentos    |    Existe em retorno da gestora e critério E2    |    Avaliar modelagem

## 3. Store `criteriosWorkflow`

Campo    |    Tipo    |    Descrição    |    Regra

---    |    ---    |    ---    |    ---

`chave`    |    Texto    |    Chave composta `{id}    |    E{n}`    |    KeyPath da store

`id`    |    Texto    |    ID do lançamento    |    Índice

`etapa`    |    Número    |    Etapa 1 a 8    |    Índice

`status`    |    Array    |    Status dos critérios na ordem do catálogo    |    Tamanho varia por etapa

`evidencia`    |    Texto    |    Evidência / Referência da etapa    |    Editável

`observacao`    |    Texto    |    Observação da etapa    |    Editável

`atualizadoEm`    |    ISO datetime    |    Última atualização    |    Sistema

## 4. Store `reportes`

Campo    |    Tipo    |    Descrição

---    |    ---    |    ---

`semana`    |    Texto    |    Chave do reporte semanal

`periodoDe`    |    Data ISO    |    Início do período

`periodoAte`    |    Data ISO    |    Fim do período

`dataReport`    |    Data ISO    |    Data do report

`resumoExec`    |    Objeto    |    Principais entregas, desafios, resultado, dificuldade, risco, apoio

`linhas`    |    Array    |    Complemento por atividade

`pendencias`    |    Array    |    Pendências da semana

`impedimentos`    |    Array    |    Impedimentos

`apoios`    |    Array    |    Apoios necessários

`proximasEntregas`    |    Array    |    Próximas entregas

`exportadoEm`    |    ISO datetime    |    Última exportação do reporte

`criadoEm`    |    ISO datetime    |    Criação

`atualizadoEm`    |    ISO datetime    |    Atualização

## 5. Store `auditoria`

Campo    |    Tipo    |    Descrição    |    Situação

---    |    ---    |    ---    |    ---

`seq`    |    Número    |    Sequencial autoIncrement    |    Implementado

`data`    |    ISO datetime    |    Data/hora da ação    |    Implementado

`entidade`    |    Texto    |    `lancamento`, `criterio`, `reporte` etc.    |    Implementado

`id`    |    Texto    |    ID afetado ou `dataset`    |    Implementado

`acao`    |    Texto    |    `criar`, `editar`, `cancelar`, `importar`    |    Implementado

`resumo`    |    Texto    |    Descrição humana da alteração    |    Implementado

`origem`    |    Texto    |    `sistema` ou `planilha`    |    Implementado

Usuário    |    Texto    |    Usuário autenticado    |    Não identificado no projeto atual

Campo alterado    |    Texto    |    Campo específico    |    Não identificado no projeto atual

Valor anterior    |    Variável    |    Valor antes da mudança    |    Não identificado no projeto atual

Valor novo    |    Variável    |    Valor após mudança    |    Não identificado no projeto atual

Justificativa    |    Texto    |    Justificativa formal    |    Parcial: motivo de cancelamento em observação/resumo

## 6. Status de Critério

Valor    |    Significado    |    Conta no percentual?    |    Impacto

---    |    ---    |    ---:    |    ---

`⏳ Pendente`    |    Critério não iniciado    |    Não    |    Pode manter etapa Não iniciado

`🔄 Em andamento`    |    Critério em execução    |    Não    |    Etapa em andamento

`✔ Concluído`    |    Critério atendido    |    Sim    |    Avança percentual

`⛔ Bloqueado`    |    Impedimento ativo    |    Não    |    Etapa bloqueada

`N/A`    |    Não aplicável    |    Sim    |    Conta como atendido

# matriz raci

# Matriz RACI — SGPI Analista v2.0

## 1. Legenda

Sigla    |    Significado

---    |    ---

R    |    Responsible — executa o trabalho

A    |    Accountable — responde pela decisão/aprovação

C    |    Consulted — consultado antes/durante

I    |    Informed — informado sobre andamento/resultado

## 2. Papéis

Código    |    Papel

---    |    ---

SOL    |    Área Solicitante

UCH    |    Usuário-chave

API    |    Analista de Processos Integrados

GPI    |    Gestor de Processos Integrados

SUP    |    Supervisora

APO    |    Áreas de Apoio

ADM    |    Administrador do Sistema

AUD    |    Auditor

## 3. RACI por Etapa do Workflow

Atividade / Etapa    |    SOL    |    UCH    |    API    |    GPI    |    SUP    |    APO    |    ADM    |    AUD

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

Registrar necessidade inicial — E1    |    R    |    C    |    A/R    |    I    |    I    |    C    |    I    |    I

Confirmar recebimento — E1    |    I    |    I    |    R    |    A    |    I    |    I    |    I    |    I

Classificar demanda — E2    |    C    |    C    |    R    |    A    |    C    |    C    |    I    |    I

Definir prioridade — E2    |    C    |    C    |    R    |    A    |    A/C    |    C    |    I    |    I

Levantar requisitos — E3    |    C    |    R/C    |    R    |    A/C    |    C    |    C    |    I    |    I

Aprovar escopo — Gate E3    |    C    |    A/R    |    R    |    A/C    |    C    |    C    |    I    |    I

Executar atividade — E4    |    I    |    C    |    R    |    A    |    I    |    C/R    |    I    |    I

Realizar checkpoints — E4    |    I    |    C    |    R    |    A    |    I    |    C    |    I    |    I

Homologar entrega — E5    |    C    |    A/R    |    R    |    A/C    |    C    |    C    |    I    |    I

Aprovar gestão quando aplicável — E5    |    I    |    C    |    R    |    A    |    A/C    |    I    |    I    |    I

Executar ajustes — E6    |    I    |    C    |    R    |    A    |    I    |    C/R    |    I    |    I

Confirmar aceite final — E6    |    C    |    A/R    |    R    |    A/C    |    C    |    C    |    I    |    I

Implantar e entregar — E7    |    I    |    C    |    R    |    A    |    I    |    C/R    |    I    |    I

Comunicar entrega — E7    |    I    |    I    |    R    |    A    |    I    |    I    |    I    |    I

Acompanhar pós-entrega — E8    |    C    |    C    |    R    |    A    |    I    |    C/R    |    I    |    I

Registrar nova evolução    |    R/C    |    C    |    A/R    |    A/C    |    I    |    C    |    I    |    I

## 4. RACI por Módulo do Sistema

Módulo    |    SOL    |    UCH    |    API    |    GPI    |    SUP    |    APO    |    ADM    |    AUD

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

Capa    |    I    |    I    |    R    |    A/C    |    A/C    |    I    |    I    |    C

Leia-me    |    I    |    I    |    R    |    A    |    C    |    I    |    R    |    C

Lançamentos    |    C    |    C    |    R    |    A/C    |    I    |    C    |    C    |    C

Workflow    |    I    |    I    |    R    |    A/C    |    A/C    |    I    |    C    |    C

E1-E8    |    C    |    C/R    |    R    |    A/C    |    C    |    C/R    |    C    |    C

Acompanhamento Semanal    |    I    |    C    |    R    |    A    |    A/C    |    C    |    I    |    C

Resumo    |    I    |    I    |    R    |    A/C    |    A/C    |    I    |    I    |    C

Cadastros    |    I    |    I    |    C    |    A    |    C    |    I    |    R    |    C

Auditoria    |    I    |    I    |    C    |    A    |    A/C    |    I    |    R/C    |    R

Carga e Sincronização    |    I    |    I    |    R    |    A/C    |    I    |    I    |    C    |    C

## 5. Observações e Lacunas

? O sistema atual não implementa autenticação nem autorização técnica. A RACI é uma matriz de governança operacional, não uma regra de permissão aplicada pelo app.

? Cadastros é exibido como referência; edição restrita por usuário autorizado está pendente.

? Aprovações de gate são registradas por critérios/evidências, mas não por assinatura digital ou usuário autenticado.

# matriz testes

# Matriz de Testes — SGPI Analista v2.0

ID    |    Módulo    |    Requisito    |    Cenário    |    Pré-condição    |    Dados de entrada    |    Passos    |    Resultado esperado    |    Resultado obtido    |    Status    |    Evidência

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

TST-001    |    Capa    |    REQ-001    |    Renderizar Capa com perfil FM    |    Perfil FM selecionado    |    Banco vazio    |    Abrir app    |    Capa aparece como página inicial    |    Validado em Chrome headless    |    Aprovado    |    Smoke test local

TST-002    |    Lançamentos    |    REQ-002    |    Gerar novo ID    |    Base FM carregada    |    Novo lançamento    |    Clicar Novo Lançamento    |    Próximo ID sequencial FM-XXXX    |    Pendente de execução manual após documentação    |    Pendente    |    `proximoIdLancamento()`

TST-003    |    Importação    |    REQ-002    |    Bloquear prefixo incorreto    |    Perfil FM ativo    |    Arquivo com ID não FM    |    Importar    |    Importação bloqueada    |    Pendente    |    Pendente    |    `parser.js`

TST-004    |    Lançamentos    |    REQ-003    |    Cancelar demanda    |    Lançamento existente    |    Motivo preenchido    |    Clicar cancelar e confirmar    |    Status vira Cancelado; auditoria registrada    |    Pendente    |    Pendente    |    `cancelarLancamentoSistema()`

TST-005    |    Workflow    |    REQ-004    |    Tracker derivado    |    Demo FM carregada    |    Critérios demo    |    Abrir Workflow    |    Funil e status calculados    |    Validado parcialmente    |    Aprovado    |    `SGPIA.autoteste()`

TST-006    |    Workflow    |    REQ-004    |    Não importar aba Tracker como fonte    |    Arquivo Excel com Tracker    |    Importar    |    Alterar Tracker manualmente no Excel e importar    |    Sistema recalcula por E1-E8    |    Pendente    |    Pendente    |    `parseBaseCompleta()`

TST-007    |    E1-E8    |    REQ-005    |    Salvar status de critério    |    Lançamento existente    |    Alterar select    |    Mudar status em E7    |    Persistir em IndexedDB e auditoria    |    Pendente    |    Pendente    |    `salvarCriterioWorkflowSistema()`

TST-008    |    E1-E8    |    REQ-006    |    Normalizar célula em branco    |    Arquivo com status vazio    |    Importar    |    Ler etapa    |    Status vira Pendente    |    Pendente    |    Pendente    |    `normalizarStatusCriterio()`

TST-009    |    Workflow    |    REQ-007 a REQ-010    |    Autoteste FM    |    Demo FM carregada    |    FM-0005    |    Executar `SGPIA.autoteste()`    |    Todos os invariantes passam    |    Validado: todos passaram    |    Aprovado    |    Chrome headless

TST-010    |    Gate E3    |    REQ-011    |    Alertar E4 com E3 pendente    |    FM-0004 em E1/E3 pendente    |    Alterar critério E4    |    Salvar status    |    Toast de gate violado    |    Pendente    |    Pendente    |    `gateViolado()`

TST-011    |    Gate E5    |    REQ-012    |    Alertar E6/E7 com E5 pendente    |    Demanda com E5 pendente    |    Alterar E6/E7    |    Salvar status    |    Toast de gate violado    |    Pendente    |    Pendente    |    `gateViolado()`

TST-012    |    Importação    |    REQ-013    |    Importar arquivo real com margem    |    Perfil FM ativo    |    `base/base-atividades-flipe_messias.xlsx`    |    Importar    |    Detectar Lançamentos B2 e etapas B7    |    Validado em investigação anterior    |    Aprovado    |    `parser.js`

TST-013    |    Carga    |    REQ-014    |    Exibir relatório de diferenças    |    Base existente    |    Arquivo alterado    |    Importar    |    Modal lista novos/ausentes/alterados    |    Pendente    |    Pendente    |    `gerarRelatorioDiferencas()`

TST-014    |    Export    |    REQ-015    |    Export completo reimportável    |    Base carregada    |    Salvar na Planilha    |    Exportar e importar novamente    |    Zero diferenças    |    Pendente    |    Pendente    |    `exporter.js`

TST-015    |    Sincronização    |    REQ-016    |    Badge de pendência    |    Base carregada    |    Editar lançamento    |    Salvar    |    Badge acende; export apaga    |    Pendente    |    Pendente    |    `marcarAlteracaoPlanilha()`

TST-016    |    Acompanhamento    |    REQ-017    |    Adicionar atividade ao reporte    |    Carteira aberta    |    Atividade selecionada    |    Add atividade    |    Linha criada com etapa atual e % fluxo    |    Pendente    |    Pendente    |    `criarLinhaReporte()`

TST-017    |    Retorno Gestora    |    REQ-018    |    Carregar retorno externo    |    Arquivo retorno válido    |    `.xlsx` retorno    |    Importar    |    Atividades e planos persistidos    |    Pendente    |    Pendente    |    `parseRetorno()`

TST-018    |    Resumo    |    REQ-019    |    Consolidar ganhos    |    Base carregada    |    Lançamentos com ganho    |    Abrir Resumo    |    Cards e rankings coerentes    |    Pendente    |    Pendente    |    `sec-resumo.js`

TST-019    |    Cadastros    |    REQ-020    |    Exibir listas    |    App carregado    |    `LISTAS`    |    Abrir Cadastros    |    Listas e dependências visíveis    |    Pendente    |    Pendente    |    `sec-cadastros.js`

TST-020    |    Auditoria    |    REQ-021    |    Filtrar auditoria    |    Auditoria existente    |    Filtros    |    Aplicar filtro    |    Tabela retorna registros esperados    |    Pendente    |    Pendente    |    `sec-auditoria.js`

TST-021    |    Segurança    |    REQ-022    |    Verificar login    |    Abrir app    |    —    |    Procurar autenticação    |    Login não existe    |    Confirmado pela análise    |    Lacuna    |    Código atual

TST-022    |    Workflow    |    REQ-023    |    Dias reais na etapa    |    Demanda com mudança de etapa    |    —    |    Consultar Workflow    |    Não há data real por etapa    |    Confirmado pela análise    |    Lacuna    |    `sec-workflow.js`

TST-023    |    Gate 03    |    REQ-024    |    Verificar gate implantação    |    E7    |    —    |    Procurar gate formal    |    Gate 03 não existe    |    Confirmado pela análise    |    Lacuna    |    Catálogo E1-E8

## Observações de execução

? Testes marcados como "Aprovado" foram validados durante a reorganização e documentação.

? Testes "Pendente" devem ser executados manualmente ou automatizados em uma futura suíte.

? Testes "Lacuna" registram ausência de implementação comprovada, não falha do teste.

# registro riscos

# Registro de Riscos — SGPI Analista v2.0

ID    |    Risco    |    Descrição    |    Probabilidade    |    Impacto    |    Criticidade    |    Causa    |    Consequência    |    Mitigação    |    Responsável    |    Status

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

RSK-001    |    Divergência entre sistema e Excel    |    Usuário edita no sistema e não exporta, ou edita Excel e não importa    |    Média    |    Alto    |    Alta    |    Uso bidirecional sem rotina    |    Indicadores divergentes    |    Badge de pendência, rotina semanal de sincronização    |    Analista PI    |    Ativo

RSK-002    |    Alteração estrutural da planilha    |    Cabeçalhos/abas mudam fora do modelo detectável    |    Média    |    Alto    |    Alta    |    Ajustes manuais no Excel    |    Importação bloqueada ou dados incorretos    |    Manter contrato de células; revisar parser em mudanças    |    Administrador    |    Ativo

RSK-003    |    Avanço sem gate formal    |    Sistema alerta, mas não bloqueia tecnicamente E4/E6/E7    |    Média    |    Médio    |    Média    |    Governança orientativa    |    Trabalho avança sem aprovação    |    Revisar se gate deve bloquear; reforçar auditoria    |    Gestor PI    |    Ativo

RSK-004    |    Falta de autenticação    |    Não há login/SSO    |    Alta    |    Alto    |    Alta    |    App local estático    |    Edição sem identificação forte    |    Implementar autenticação em evolução futura    |    Administrador    |    Aberto

RSK-005    |    Auditoria sem valor anterior/novo    |    Log registra resumo, mas não diff campo a campo    |    Alta    |    Médio    |    Média    |    Modelo atual simplificado    |    Auditoria menos granular    |    Evoluir store auditoria    |    Administrador    |    Aberto

RSK-006    |    Dependência de CDN    |    SheetJS/Chart.js/ícones podem falhar sem rede    |    Média    |    Médio    |    Média    |    Dependências externas    |    Import/export ou gráficos indisponíveis    |    Empacotar bibliotecas localmente se política permitir    |    Administrador    |    Ativo

RSK-007    |    Perda de dados locais    |    Browser limpo, perfil errado ou IndexedDB corrompido    |    Baixa    |    Alto    |    Média    |    Persistência local    |    Perda da cópia operável    |    Export frequente e backup da planilha    |    Analista PI    |    Ativo

RSK-008    |    Duplicidade de demanda    |    Evolução pós-entrega pode ser lançada sem vínculo claro    |    Média    |    Médio    |    Média    |    Falta de regra técnica de vínculo    |    Indicadores duplicados ou histórico confuso    |    Usar ID Atividade Principal e observação    |    Analista PI    |    Ativo

RSK-009    |    Cadastro inconsistente    |    Listas são mantidas no código e parte derivada da base    |    Média    |    Médio    |    Média    |    Ausência de editor governado    |    Valores divergentes em filtros e formulários    |    Governança de cadastros e revisão mensal    |    Gestor PI/Admin    |    Aberto

RSK-010    |    Dias na etapa impreciso    |    Workflow usa dias desde dataInicio, não data real de entrada na etapa    |    Alta    |    Baixo/Médio    |    Média    |    Falta de dataEntradaEtapa    |    Métrica de permanência pode ser imprecisa    |    Criar histórico de transição por etapa    |    Administrador    |    Aberto

RSK-011    |    Reimportação com perda por mudança não testada    |    Export/import pode divergir após mudanças futuras    |    Baixa    |    Alto    |    Média    |    Alterações em exporter/parser    |    Quebra do roundtrip    |    Teste obrigatório de ida e volta    |    Administrador    |    Ativo

RSK-012    |    Seções antigas residuais    |    Arquivos antigos permanecem no diretório, embora não carregados    |    Baixa    |    Baixo    |    Baixa    |    Reorganização incremental    |    Confusão para manutenção    |    Arquivar ou remover após validação    |    Administrador    |    Aberto

RSK-013    |    Interpretação divergente da E8    |    Catálogo menciona reabrir ciclo, governança pede nova demanda    |    Média    |    Médio    |    Média    |    Regra conflitante    |    Reabertura indevida    |    Decisão formal da área    |    Gestor PI    |    Aberto

RSK-014    |    Formatação Excel limitada    |    Export não replica visual premium da planilha original    |    Média    |    Baixo    |    Baixa    |    Escopo do exporter    |    Expectativa visual não atendida    |    Documentar honestamente; evoluir estilos se necessário    |    Administrador    |    Mitigado

RSK-015    |    Uso multiusuário no mesmo navegador    |    Perfis ficam em localStorage/IndexedDB local    |    Baixa    |    Médio    |    Média    |    Sem autenticação    |    Usuário acessa perfil errado    |    Treinamento e perfis separados por navegador    |    Supervisora/Admin    |    Ativo

# pendencias dividas tecnicas

# Pendências e Dívidas Técnicas — SGPI Analista v2.0

ID    |    Tipo    |    Pendência    |    Prioridade    |    Impacto    |    Esforço    |    Responsável    |    Status    |    Observação

---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

PEN-001    |    Segurança    |    Implementar autenticação/SSO    |    Alta    |    Alto    |    Alto    |    Pendente de definição    |    Aberto    |    Necessário para uso multiusuário institucional

PEN-002    |    Segurança    |    Implementar autorização por perfil/módulo    |    Alta    |    Alto    |    Alto    |    Pendente de definição    |    Aberto    |    Cadastros e aprovações exigem controle

PEN-003    |    Auditoria    |    Registrar campo alterado, valor anterior e valor novo    |    Alta    |    Médio    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Prompt pede granularidade maior

PEN-004    |    Workflow    |    Persistir data de entrada por etapa    |    Média    |    Médio    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Necessário para dias reais na etapa e SLA

PEN-005    |    Workflow    |    Definir se gates devem bloquear ou apenas alertar    |    Alta    |    Médio    |    Baixo    |    Gestor PI    |    Aberto    |    Implementação atual alerta sem travar

PEN-006    |    Governança    |    Validar conflito E8: reabrir ciclo vs criar nova demanda    |    Alta    |    Médio    |    Baixo    |    Gestor PI    |    Aberto    |    Catálogo e regra geral divergem

PEN-007    |    Governança    |    Definir existência do GATE 03 de implantação    |    Média    |    Médio    |    Baixo    |    Gestor PI    |    Aberto    |    Não implementado como gate separado

PEN-008    |    Cadastros    |    Criar editor governado de listas    |    Média    |    Médio    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Tela atual é referência/read-only

PEN-009    |    Cadastros    |    Modelar listas dependentes de forma persistente    |    Média    |    Médio    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Projeto→Tema e Departamento→Pessoa são derivados da base

PEN-010    |    Base Mestre    |    Avaliar inclusão de Data Prevista, Prioridade, Categoria e Complexidade em Lançamentos    |    Média    |    Médio    |    Médio    |    Gestor PI/Admin    |    Aberto    |    Prompt solicita campos sem coluna dedicada atual

PEN-011    |    Técnica    |    Empacotar SheetJS/Chart.js localmente    |    Baixa    |    Médio    |    Baixo    |    Administrador    |    Aberto    |    Reduz risco de CDN

PEN-012    |    Técnica    |    Criar suíte de testes automatizados versionada    |    Média    |    Alto    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Hoje há autoteste de domínio e smoke test manual/headless

PEN-013    |    Técnica    |    Gerar DOCX/PDF institucional automaticamente    |    Baixa    |    Médio    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Documentação atual está em Markdown/CSV editável

PEN-014    |    Técnica    |    Arquivar ou remover seções antigas não carregadas    |    Baixa    |    Baixo    |    Baixo    |    Administrador    |    Aberto    |    `sec-home`, `sec-dashboard`, `sec-carteira`, `sec-ganhos`, `sec-retorno`

PEN-015    |    Excel    |    Evoluir estilos visuais do export    |    Baixa    |    Baixo    |    Médio    |    Administrador    |    Aberto    |    Export atual prioriza dados e layout de células

PEN-016    |    Operação    |    Definir rotina formal de backup/export    |    Alta    |    Alto    |    Baixo    |    Supervisora/Analista    |    Aberto    |    Mitiga perda local

PEN-017    |    Operação    |    Definir aprovadores formais de E3/E5    |    Média    |    Médio    |    Baixo    |    Gestor PI    |    Aberto    |    Documento indica papéis, mas não nomes

PEN-018    |    Operação    |    Definir responsável oficial pela manutenção do documento    |    Baixa    |    Baixo    |    Baixo    |    Pendente de definição    |    Aberto    |    Capa marca responsável como pendente

## Dívidas técnicas aceitas no estado atual

? App sem build é intencional para simplicidade e uso local.

? Namespace global `SGPIA` é intencional no padrão sem módulos.

? Derivações em memória são intencionais para evitar consultas assíncronas por tela.

? Export Excel não reproduz integralmente estilos premium da planilha original.

## Recomendações de priorização

1. Segurança e permissões se o uso deixar de ser individual/local.

2. Auditoria campo a campo para fortalecer governança.

3. Datas por etapa para medir SLA.

4. Decisão formal sobre gates e regra de E8.

5. Suíte de testes automatizada antes de novas evoluções grandes.

# historico versoes

# Histórico de Versões — Documentação e Sistema

## 1. Histórico da Documentação

Versão    |    Data    |    Autor    |    Descrição    |    Seções impactadas    |    Aprovador    |    Status

---    |    ---:    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---    |    ---

1.0    |    14/07/2026    |    Codex    |    Criação da documentação oficial do projeto com documento mestre, manual, documentação técnica, dicionário, rastreabilidade, RACI, testes, riscos e pendências    |    Todas    |    Pendente de definição    |    Emitido para validação

## 2. Histórico Técnico Identificado no Projeto

Versão/Marco    |    Data aproximada    |    Descrição    |    Evidência    |    Status

---    |    ---:    |    ---    |    ---    |    ---

v1    |    Não identificado no projeto atual    |    Sistema com seções antigas: Início, Carga de Dados, Meu Dashboard, Meus Lançamentos, Carteira, Reporte, Ganhos, Retorno, Resumo    |    Arquivos antigos em `js/sections/`    |    Histórico

v2.0    |    14/07/2026    |    Mudança para cópia digital e operável da planilha, com IndexedDB v2, critérios E1-E8 e export/import completo    |    `LEIA-ME.txt`, `config.js`, `db.js`, `workflow.js`    |    Implementado

Ajuste de importação    |    14/07/2026    |    Parser passa a detectar cabeçalho de Lançamentos e etapas com margem visual no Excel    |    `parser.js`    |    Implementado

Reorganização funcional    |    14/07/2026    |    Menu reorganizado para Capa, Leia-me, Lançamentos, Workflow, E1-E8, Acompanhamento Semanal, Resumo, Cadastros, Auditoria, Carga    |    `index.html`, `sec-capa.js`, `sec-etapas.js`    |    Implementado

Documentação institucional    |    14/07/2026    |    Criação dos documentos em `docs/`    |    `docs/`    |    Emitido para validação

## 3. Controle de Alterações Relevantes

Item    |    Alteração    |    Impacto    |    Evidência

---    |    ---    |    ---    |    ---

Navegação    |    Capa passa a ser página inicial    |    Alinha sistema ao Excel de referência    |    `index.html`, `ui-core.js`

Etapas    |    E1-E8 passam a ter páginas próprias    |    Facilita governança segregada    |    `sec-etapas.js`

Acompanhamento    |    Reporte Semanal absorve Retorno da Gestora    |    Reduz duplicidade de menu    |    `sec-reporte.js`

Resumo    |    Consolida dashboard, ganhos e mensal    |    Centraliza análise    |    `sec-resumo.js`

Cadastros    |    Nova página de referência    |    Expõe listas centrais    |    `sec-cadastros.js`

Import    |    Cabeçalhos detectados por posição flexível    |    Corrige importação com margem visual    |    `parser.js`

## 4. Próximas Revisões Recomendadas

Versão futura    |    Objetivo    |    Condição para revisão

---    |    ---    |    ---

1.1    |    Validar documentação com área de negócio    |    Aprovação da supervisora/gestão

1.2    |    Incorporar decisões sobre gates, E8 e cadastros    |    Decisões formais registradas

2.1    |    Documentar implementação de segurança/auditoria granular    |    Após alteração técnica

2.2    |    Documentar suíte de testes automatizada    |    Após criação dos testes

# inventario projeto

# Inventário do Projeto — SGPI Analista v2.0

## 1. Raiz do Projeto

Arquivo/Pasta    |    Tipo    |    Finalidade

---    |    ---    |    ---

`index.html`    |    HTML    |    Shell da aplicação, menu, seções e ordem de scripts

`LEIA-ME.txt`    |    Texto    |    Guia resumido do projeto e checklist

`base/`    |    Pasta    |    Arquivos de referência Excel/Word

`css/`    |    Pasta    |    Estilos do app

`js/`    |    Pasta    |    Código JavaScript

`docs/`    |    Pasta    |    Documentação oficial criada

## 2. Arquivos de Referência em `base/`

Arquivo    |    Finalidade    |    Status

---    |    ---    |    ---

`base-atividades-flipe_messias.xlsx`    |    Planilha base de referência e fonte inicial FM    |    Existente

`Workflow_CSC_Processos_Integrados.xlsx`    |    Referência de workflow    |    Existente

`01 - Formulário de Solicitação de Demanda.docx`    |    Modelo/formulário de solicitação    |    Existente

## 3. CSS

Arquivo    |    Finalidade

---    |    ---

`design-system.css`    |    Variáveis, fontes, base visual

`layout.css`    |    Shell, sidebar, conteúdo, responsividade

`components.css`    |    Cards, botões, tabelas, modais, toasts, critérios

`print.css`    |    Ajustes para impressão

## 4. JavaScript Principal

Arquivo    |    Camada    |    Finalidade

---    |    ---    |    ---

`config.js`    |    Configuração/domínio    |    Perfis, listas, colunas, etapas, critérios, demo

`db.js`    |    Persistência    |    IndexedDB nativo

`store.js`    |    Persistência    |    Fachada IndexedDB/localStorage

`parser.js`    |    Integração    |    Importação Excel e retorno da gestora

`exporter.js`    |    Integração    |    Export Excel/CSV

`workflow.js`    |    Domínio    |    Motor E1-E8, gates, funil, autoteste

`data-api.js`    |    Domínio    |    Estado em memória, KPIs e agregações

`ui-core.js`    |    UI    |    Navegação, modais, toasts, preferências

`charts.js`    |    UI    |    Factory Chart.js

`app.js`    |    Orquestração    |    Bootstrap, perfil, CRUD, import/export, auditoria

## 5. Seções Carregadas no `index.html`

Arquivo    |    Seção    |    Status

---    |    ---    |    ---

`sec-capa.js`    |    Capa    |    Carregado

`sec-leia.js`    |    Leia-me    |    Carregado

`sec-carga.js`    |    Carga e Sincronização    |    Carregado

`sec-lancamentos.js`    |    Lançamentos    |    Carregado

`sec-workflow.js`    |    Workflow    |    Carregado

`sec-etapas.js`    |    E1 a E8    |    Carregado

`sec-reporte.js`    |    Acompanhamento Semanal    |    Carregado

`sec-resumo.js`    |    Resumo    |    Carregado

`sec-cadastros.js`    |    Cadastros    |    Carregado

`sec-auditoria.js`    |    Auditoria    |    Carregado

## 6. Seções Antigas Ainda Presentes

Arquivo    |    Origem provável    |    Situação

---    |    ---    |    ---

`sec-home.js`    |    Estrutura antiga: Início    |    Não carregado no `index.html` atual

`sec-dashboard.js`    |    Estrutura antiga: Meu Dashboard    |    Não carregado; funcionalidade incorporada a Capa/Resumo

`sec-carteira.js`    |    Estrutura antiga: Carteira em Aberto    |    Não carregado; incorporado a Capa/Workflow

`sec-ganhos.js`    |    Estrutura antiga: Meus Ganhos    |    Não carregado; incorporado a Resumo

`sec-retorno.js`    |    Estrutura antiga: Retorno da Gestora    |    Não carregado; incorporado a Acompanhamento Semanal

Recomendação: arquivar ou remover após validação final para reduzir ruído de manutenção.

## 7. Menus Atuais

1. Capa

2. Leia-me

3. Lançamentos

4. Workflow

5. E1 — Solicitação

6. E2 — Triagem

7. E3 — Levantamento

8. E4 — Execução

9. E5 — Validação

10. E6 — Ajustes

11. E7 — Entrega

12. E8 — Acompanhamento

13. Acompanhamento Semanal

14. Resumo

15. Cadastros

16. Auditoria

17. Carga e Sincronização

## 8. Stores IndexedDB

Store    |    Uso

---    |    ---

`lancamentos`    |    Base Mestre

`criteriosWorkflow`    |    Critérios por ID e etapa

`reportes`    |    Acompanhamento semanal

`retorno`    |    Retorno da gestora

`metadados`    |    Sync, carga, backups e flags

`auditoria`    |    Trilha de governança

## 9. Fórmulas e Derivações

Item    |    Implementação

---    |    ---

Percentual da etapa    |    `workflow.js`, `pctEtapa`

Status da etapa    |    `workflow.js`, `statusEtapa`

Etapa atual    |    `workflow.js`, `etapaAtual`

Percentual do fluxo    |    `workflow.js`, `pctFluxo`

Funil    |    `workflow.js`, `funil`

Bloqueios    |    `workflow.js`, `bloqueios`

Gate E3/E5 pendente    |    `workflow.js`, `gateE3Pendente`, `gateE5Pendente`

KPIs    |    `data-api.js`, `getKpis`

Carteira aberta    |    `data-api.js`, `getCarteiraAberta`

## 10. Dependências Externas

Dependência    |    Uso

---    |    ---

SheetJS    |    Import/export Excel

Chart.js    |    Gráficos

Font Awesome    |    Ícones

Google Fonts    |    Montserrat e Fira Code

## 11. Validações Observadas

? `node --check` em todos os JS.

? Smoke test em Chrome headless.

? `SGPIA.autoteste()` com demo FM.

? Import do arquivo real com cabeçalhos deslocados já tratado pelo parser.